AUDYT TECHNICZNY KODU MVP
Platforma edukacyjna z modulem AI

Raport dla programisty - audyt statyczny calej paczki kodu, MVP z umowy, UI/UX, mobile, bezpieczenstwo, backend, frontend, baza danych, Docker/VPS.

| Pole | Wartosc |
| --- | --- |
| Wersja raportu | v2.0 - najnowsza paczka: Elearning_Platform-main (1).zip |
| Zakres | Tylko MVP. Fiszki, kody promocyjne, formularze/CRM i inne rozszerzenia nie sa oceniane jako wymagane MVP. |
| Materialy odniesienia | Umowa(6).pdf oraz Pasted text(3).txt z wytycznymi audytu. |
| Metoda | Inwentaryzacja 341 plikow, analiza linii i przeplywow, statyczny audyt kodu, proba uruchomienia narzedzi build/test. |
| Ograniczenie | Nie wykonano pelnego runtime/build/test z powodu braku pnpm/node_modules i braku dostepu do registry npm w srodowisku audytu. |

Najwazniejszy wniosek: projekt zawiera duza czesc fundamentow MVP, ale nie nadaje sie jeszcze do produkcyjnego odbioru. Najbardziej blokujace problemy to niespojna konfiguracja produkcyjna env/Docker, publiczny endpoint listy tematow sekcji, niebezpieczny zapis postepu sterowany przez klienta, twarde courseId=1 w kluczowych przeplywach oraz brak uruchomionych testow/builda.

# 1. Werdykt glowny

| Kryterium | Ocena | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Czy projekt jest zgodny z MVP umowy? | CZESCIOWO | Wiekszosc modulow istnieje: React/TS, Express, PostgreSQL, lekcje, wideo, Excalidraw, AI, quizy, platnosci, admin. Istnieja jednak luki blokujace pelny odbior. |
| Procent zgodnosci MVP | 74% | Ocena statyczna. Funkcje sa obecne, ale czesc ma krytyczne braki zabezpieczen, walidacji, konfiguracji i testow. |
| Procent gotowosci do odbioru | 58% | Kod wymaga P0/P1 poprawek i potwierdzenia runtime/build/test na realnym srodowisku. |
| Czy nadaje sie do produkcji? | NIE | Production env/Docker nie przekazuje wymaganych zmiennych, endpoint postepu pozwala klientowi deklarowac postep, platnosci i mock flow wymagaja poprawek. |
| Czy wyglada jak profesjonalna platforma LMS? | CZESCIOWO | Strona sprzedazowa i pulpit sa estetyczne, ale lekcja/mobile/admin wymagaja dopracowania, aby dorownac nowoczesnym LMS typu LearnWorlds. |
| Czy na telefonie dziala jak aplikacja mobilna? | CZESCIOWO | Widoki sa responsywne w wielu miejscach, ale brakuje dolnej nawigacji/aplikacyjnego ukladu. Excalidraw jest oznaczony jako najlepszy na tablet/komputer i ma stale 600 px wysokosci. |

## 1.1 Material dowodowy i ograniczenia

Przejrzano najnowsza paczke kodu: /mnt/data/Elearning_Platform-main (1).zip, po rozpakowaniu do /mnt/data/audit_workspace/Elearning_Platform-main.

Wynik inwentaryzacji: 341 plikow, 49 411 policzonych linii tekstowych, w tym kod aplikacyjny, konfiguracje, migracje, OpenAPI, klient generowany, dokumentacja i materialy pomocnicze.

Pliki wygenerowane, UI-primitives i zasoby promptow zostaly sklasyfikowane i ocenione grupowo, bo nie stanowia recznie pisanej logiki biznesowej MVP.

Nie uruchomiono builda i testow runtime: pnpm nie byl dostepny lokalnie, a corepack probowal pobrac pnpm z registry.npmjs.org i zakonczyl sie bledem DNS EAI_AGAIN.

W raporcie podaje linie i sciezki dla kluczowych plikow, a nie ogolne deklaracje dzialania.

## 1.2 Wyniki prob komend technicznych

| Test / komenda | Wynik | Wniosek dla odbioru |
| --- | --- | --- |
| node -v | OK: v22.16.0 | Runtime Node jest dostepny w srodowisku audytu. |
| npm -v | OK: 10.9.2 | Npm jest dostepny, ale projekt wymusza pnpm. |
| pnpm -v | BLAD: corepack probuje pobrac pnpm/latest i nie ma DNS do registry.npmjs.org | Nie mozna bylo zainstalowac zaleznosci ani uruchomic build/test w tym srodowisku. |
| pnpm install --frozen-lockfile | NIE WYKONANO | Wymagane u programisty/lokalnie/VPS. |
| pnpm run typecheck | NIE WYKONANO | Skrypt istnieje w package.json, ale wymaga pnpm i zaleznosci. |
| pnpm -r --if-present run test | NIE WYKONANO | API ma testy Vitest, ale nie byly uruchomione. Frontend nie ma testow. |
| Build frontend/backend | NIE WYKONANO | Wymagany przed odbiorem. |
| Migracje DB | STATYCZNIE SPRAWDZONE, NIE URUCHOMIONE | Migracje sa w repo, ale wymagaja weryfikacji na czystej bazie. |

# 2. Tabela zgodnosci z MVP umowy

| Wymaganie | Status | Dowod w kodzie | Problem | Co poprawic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strona glowna / sprzedazowa | ZROBIONE / P1 UI | home.tsx:162-594, index.css:57-95 | Jest hero, korzysci, program, CTA, cena i responsywne sekcje. Formularz kontaktowy jest poza MVP i nie powinien wymuszac SMTP w produkcji. | Zostawic strone, dopracowac mobile CTA i oddzielic formularz od wymagan produkcyjnych env. |
| Konto ucznia: rejestracja/logowanie/profil | CZESCIOWO | auth.ts:12-55, 57-96, 102-132; use-auth.tsx:27-56; register.tsx:15-27 | Hashowanie bcrypt jest, JWT jest, profil /me jest. Backend waliduje slabo: haslo min 6 vs frontend min 8, brak zod/max length. Token w localStorage. | Ujednolic walidacje backend/frontend, wprowadzic HttpOnly cookie albo przynajmniej token rotation/revocation. |
| Struktura kursu: 3 glowne dzialy | CZESCIOWO | seed.ts:77-95; courses.ts schema:14-33; admin.ts:595-671 | Seeder tworzy 3 dzialy i 9 tematow, ale API/admin nie egzekwuje wymogu 3 dzialow ani spojnego sluga/sortOrder. | Dodac walidacje CMS, test seed + test DB, opcjonalnie check w odbiorze, ze kurs MVP ma dokladnie 3 dzialy. |
| Lekcje: wideo, opis, zadanie, quiz/powtorka | CZESCIOWO | courses.ts:81-136; topic-detail.tsx:326-590 | Lekcja zawiera video/quiz/task/AI, ale brak nastepna/poprzednia lekcja, twarde courseId=1 i slaby mobile Excalidraw. | Dodac courseId/sectionId w DTO topic, usunac hardcode, dodac nawigacje lekcji i lepsze mobile layout. |
| Wideo Bunny.net lub osadzenie | CZESCIOWO | courses.ts:13-21, 123-127; admin.ts:673-709; .env.example:47-58 | Embed z Bunny ID lub videoUrl jest. Brak pelnego Bunny API upload/list; env Bunny wymagane w prod, ale nie ma ich w .env.example/docker-compose. | Uzupelnic BUNNY_LIBRARY_ID/BUNNY_CDN_HOSTNAME w env i docker; opisac, ze MVP wspiera osadzanie ID/URL, nie upload video. |
| Excalidraw w lekcji | CZESCIOWO | topic-detail.tsx:10, 140-181, 226-239, 533-541 | Excalidraw jest osadzony i eksportuje PNG. Obraz zadania jest wyswietlany nad tablica, nie umieszczany na tablicy. Stala wysokosc 600 px i komunikat, ze najlepiej dziala na tablecie/komputerze. | Osadzic initialImageUrl jako image element w Excalidraw albo dodac przycisk wstaw obraz. Dostosowac height i touch UX. |
| Sprawdz zadanie AI/Gemini | CZESCIOWO / blisko ZROBIONE | ai.ts:49-97, 99-215; topic-detail.tsx:216-257, 551-586 | Backend trzyma prompt i klucz, waliduje obraz i limituje AI. Problem: taskId nie jest koercjonowany przy eq(tasks.id, taskId), progress po AI jest update bez upsert. | Walidacja zod, Number(taskId), upsert progress, logowanie obrazu lub jasna decyzja o braku storage. |
| Quizy A/B/C/D | CZESCIOWO | quizzes.ts:65-200; admin.ts:786-880; admin/courses.tsx:41, 717-721 | Quizy dzialaja i zwracaja correctAnswerId po sprawdzeniu. Front i API nie wymuszaja dokladnie 4 odpowiedzi A-D; frontend dopuszcza E/F. | Ograniczyc odpowiedzi do A-D, backend reject >4 i brak dokladnie jednej poprawnej. Dodac testy. |
| Platnosci / dostep | CZESCIOWO / P1 | payments.ts:42-131, 133-268, 292-327; payment/success.tsx:30-137 | Przelewy24 ma rejestracje i webhook z verify. Brak env P24 w .env.example/docker-compose. returnUrl z klienta jest zaufany. Mock flow zwraca mock=true, ale strona sukcesu nie wywoluje mock-complete. | Dopiac env, walidowac returnUrl, rozdzielic sessionId/orderId, naprawic mock success i przetestowac webhook. |
| Panel administratora | CZESCIOWO | admin.ts:26, 100-431, 516-925; admin/*.tsx | Admin jest chroniony rola, ma users/access/payments/refund/CMS/quizy/tasks. Brak walidacji zod, ryzyko self-ban/admin-ban, czesc operacji loguje po zmianie, tabele mobile slabe. | Dodac walidacje admin API, guardy, transakcje, testy i card layout mobile. |
| Responsywnosc desktop/tablet/telefon | CZESCIOWO | layout.tsx:16-94; home.tsx; topic-detail.tsx:459-580; admin/users.tsx:72 | Widac Tailwind responsive, ale brak dolnej nawigacji/mobilnego menu aplikacyjnego, Excalidraw slabiej na telefonie, admin ma overflow tabel. | Dodac mobile bottom nav, testy Playwright viewportow 320-1280, usunac poziomy scroll. |
| Backend API + PostgreSQL | CZESCIOWO / P0 | schema/*.ts; app.ts:37-99; progress.ts:93-149; courses.ts:56-79 | Struktura danych pokrywa MVP, ale endpoint postepu i lista tematow maja luki kontroli dostepu. CORS i error handler sa sensowne. | Najpierw naprawic access/progress, potem uruchomic migracje/testy na czystej bazie. |
| Dokumentacja i Docker/VPS | CZESCIOWO / P1 | README.md:31-411; docker-compose.yml:35-50; Dockerfile:17-27 | README jest obszerne, Docker istnieje. Brak packageManager, a docker uzywa corepack bez pinu. Env z README/.env nie odpowiada prod required w backendzie. | Dopiac packageManager i pelna env, test docker compose up --build na czystym VPS. |

# 3. Lista bledow krytycznych i priorytety

## 3.1 Blokujace odbior MVP - P0

| ID | Blad | Dowod | Ryzyko | Naprawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Publiczny endpoint tematow sekcji | artifacts/api-server/src/routes/courses.ts:56-79 | Endpoint /sections/:sectionId/topics nie ma requireAuth ani requireCourseAccess. Zwroci liste tematow i metadane lekcji dla dowolnej sekcji. | Dodac getCourseIdBySectionId i requireAuth+requireCourseAccess. Zweryfikowac id i 404 dla NaN. |
| P0-02 | Postep sterowany przez klienta bez kontroli dostepu | artifacts/api-server/src/routes/progress.ts:93-149 | Klient przekazuje courseId, sectionId, topicId, status i flagi ukończenia. Backend nie sprawdza, czy temat nalezy do kursu ani czy uzytkownik ma dostep. | Wyliczac courseId/sectionId z topicId po stronie backendu, wymagac aktywnego access grant, ograniczyc statusy i flagi. |
| P0-03 | Brak potwierdzonego build/typecheck/test | package.json:5-10; brak pnpm/node_modules | Nie udalo sie uruchomic zadnego testu ani buildu. Dla odbioru MVP to blokujace, bo nie ma dowodu, ze projekt sie kompiluje. | Na maszynie programisty uruchomic pnpm install, typecheck, build, testy i docker compose up -d --build. Wyniki dolaczyc do przekazania. |

## 3.2 Wazne przed odbiorem/produkcja - P1

| ID | Blad | Dowod | Ryzyko | Naprawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | Env/Docker niezgodny z backendiem produkcyjnym | .env.example:47-58; docker-compose.yml:35-50; env.ts:100-132 | Backend w produkcji wymaga ALLOWED_ORIGINS, P24_*, BUNNY_*, COURSE_PRICE_GROSZ i CONTACT_FROM_EMAIL/SMTP, ale wzor env i compose ich nie dostarczaja. | Uzupelnic env/compose albo zmienic readProdRequired dla funkcji poza MVP. |
| P1-02 | Hardcoded courseId=1 | topic-detail.tsx:79,111,245; payments.ts:45; admin.ts:301 | Kod bedzie bledny, gdy kurs ma inne ID lub pojawi sie drugi kurs/seed nie wykona sie na pustej bazie tak samo. | API topic powinno zwracac courseId i sectionId; frontend ma uzywac danych z API. |
| P1-03 | Mock platnosci niespojny | payments.ts:72, 292-327; payment/success.tsx:30-137 | Backend zwraca /payment/success?mock=true&paymentId=..., ale frontend nie wywoluje mock-complete, wiec demo dostep moze sie nie aktywowac. | Na stronie success rozpoznac mock=true i wywolac POST /payments/mock-complete/:id. |
| P1-04 | returnUrl z klienta w platnosciach | payments.ts:97; use-purchase.ts:21-28 | Potencjalny open redirect i niespojna konfiguracja platnosci. Operator moze przekierowac na adres spoza aplikacji. | Ignorowac returnUrl z klienta lub walidowac origin === config.appUrl. |
| P1-05 | Quizy nie wymuszaja A/B/C/D | admin/courses.tsx:41, 717-721; admin.ts:787-795 | Frontend dopuszcza E/F, backend zapisze dowolny label i dowolna liczbe odpowiedzi. | Ograniczyc labels do A-D oraz dokladnie 4 odpowiedzi po stronie API i UI. |
| P1-06 | Token JWT w localStorage | use-auth.tsx:8,27,47-54; custom-fetch.ts:40-42 | Wyższe ryzyko kradziezy tokenu przy XSS. Wygenerowany klient sam ostrzega, ze bearer getter nie powinien byc stosowany w web app z cookies. | Przeniesc auth na HttpOnly/SameSite Secure cookies albo wdrozyc krotsze tokeny + refresh. |
| P1-07 | Brak packageManager i root lint/test | package.json:1-15; pnpm-lock.yaml:1 | Docker/Corepack nie ma pinu pnpm; brak spójnego lint/test w root. | Dodac packageManager, lint, test:all i CI. |
| P1-08 | Excalidraw mobile nie spelnia wymogu aplikacyjnego | topic-detail.tsx:528-535 | Tablica ma h-[600px] i komunikat najlepsze na tablet/komputer, co nie spelnia wymogu, ze telefon ma dzialac jak aplikacja mobilna. | Dostosowac layout do 320-430px, dodac mobile toolbar/scroll lock i testy. |

## 3.3 Kosmetyczne/przyszlosciowe - P2

| ID | Problem | Dowod | Skutek | Naprawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | Admin lista uzytkownikow filtruje w pamieci | admin.ts:100-160 | Dla MVP przejdzie, ale dla wiekszej liczby uzytkownikow wolne i kosztowne. | Przeniesc search/filter/pagination do SQL. |
| P2-02 | Brak next/previous lekcji | topic-detail.tsx:263-596 | Uczen musi wracac do listy; UX jest slabszy niz nowoczesny LMS. | Dodac przyciski Nastepna lekcja / Poprzednia lekcja oraz sidebar programu. |
| P2-03 | Zadanie graficzne nad tablica, nie w tablicy | topic-detail.tsx:507-515 | Uczen nie ma materialu w canvasie, co zmniejsza wygode rozwiazywania. | Wstawic image element do Excalidraw lub przycisk Wstaw na tablice. |
| P2-04 | Brak pelnego Playwright mobile QA | brak tests/e2e | Nie ma automatu sprawdzajacego 320/360/375/390/414/430/768/1024/1280. | Dodac e2e visual/regression checklist. |

# 4. Audyt plik po pliku - pliki istotne dla MVP

Ponizej znajduje sie audyt kluczowych plikow recznie pisanej logiki aplikacji. Pelna inwentaryzacja 341 plikow znajduje sie w zalaczniku na koncu raportu.

| Plik | Rola | Problemy | Ryzyko | Konkretna poprawka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| package.json | Root workspace i skrypty | Brak packageManager. Brak root lint/test. preinstall wymusza pnpm, ale corepack nie wie, jaka wersje pobrac. | P1 | Dodac "packageManager": "pnpm@9.x" oraz skrypty lint/test:all. Dowod: package.json:5-10, pnpm-lock.yaml:1. |
| pnpm-workspace.yaml | Workspace i katalog pakietow | Dobra praktyka minimumReleaseAge: 1440. Literowka w komentarzu packsges. Brak wplywu na runtime. | P2 | Zostawic ustawienie, poprawic komentarz. Dowod: pnpm-workspace.yaml:28-35. |
| .env.example | Wzor konfiguracji | Nie zawiera ALLOWED_ORIGINS, P24_*, BUNNY_*, COURSE_PRICE_GROSZ, CONTACT_FROM_EMAIL, mimo ze backend wymaga ich w produkcji. | P1 | Uzupelnic env albo zmienic wymagania prod. Dowod: .env.example:47-58 vs env.ts:100-132. |
| docker-compose.yml | Lokalne/prod bazowe kontenery | Nie przekazuje do API zmiennych wymaganych przez env.ts w produkcji. NODE_ENV domyslnie production, wiec API moze padac na starcie. | P1 | Dodac brakujace env: ALLOWED_ORIGINS, P24_*, BUNNY_*, COURSE_PRICE_GROSZ, CONTACT_FROM_EMAIL. Dowod: docker-compose.yml:35-50. |
| docker-compose.prod.yml | Traefik/SSL | Sensowna warstwa HTTPS, ale route tylko dla DOMAIN bez www. Brak healthcheck Traefik. Nie rozwiazuje brakow env API. | P2 | Opcjonalnie dodac www i checklist DNS. Dowod: docker-compose.prod.yml:14-49. |
| docker/api/Dockerfile | Build/runtime API | Uzywa corepack enable bez pinu packageManager. Przy braku pinu pobiera latest pnpm, co moze nie pasowac do lockfile. | P1 | Dodac packageManager w package.json lub corepack prepare pnpm@9.x. Dowod: Dockerfile:17-27. |
| docker/web/Dockerfile | Build/runtime frontend | Kopiuje dist/public zgodnie z Vite. Ten build rowniez zalezy od pnpm bez pinu. | P1 | Ten sam fix packageManager. Dowod: Dockerfile:14-23, 29. |
| docker/web/nginx.conf | SPA + proxy /api | Plus: proxy /api i SPA fallback. Naglowki bezpieczenstwa podstawowe sa. Brakuje CSP, Permissions-Policy. | P2 | Dodac CSP po testach Excalidraw/Bunny/Gemini. Dowod: nginx.conf:11-25, 34-37. |
| README.md | Dokumentacja uruchomienia | Obszerna dokumentacja Docker/VPS. Nie opisuje P24/Bunny env mimo ze to MVP, a tabela zmiennych jest niepelna. | P1 | Rozszerzyc sekcje env i platnosci. Dowod: README.md:126-147, 250-280. |
| lib/db/src/schema/users.ts | Uzytkownicy i logowania | Dobre: role, hash, ban, login_events. Brak indeksu po created_at/login_events user+date. | P2 | Dodac indeks login_events_user_created_idx. Dowod: users.ts:5-26. |
| lib/db/src/schema/courses.ts | Kursy, dzialy, tematy/lekcje, wideo, quizy, zadania, AI checks | Struktura pokrywa MVP. Brak DB constraint dla A/B/C/D, dokladnie 4 odpowiedzi i dokladnie 1 poprawnej. | P1 | Dodac walidacje aplikacyjna i opcjonalne constraints/partial indexes. Dowod: courses.ts:63-71, 92-116. |
| lib/db/src/schema/payments.ts | Platnosci, zwroty, dostepy | Dobre: accessGrants active unique. Problem: providerPaymentId sluzy i sessionId, i orderId w routes/payments.ts. | P1 | Rozdzielic providerSessionId/providerOrderId. Dowod: payments.ts schema:6-24, routes/payments.ts:119-122, 252-257. |
| lib/db/src/schema/progress.ts | Postep ucznia | Tabela dobra, ale API pozwala klientowi dowolnie nia sterowac. | P0 | Naprawic route /progress, nie sama tabele. Dowod: progress.ts schema:5-24, route progress.ts:93-149. |
| artifacts/api-server/src/config/env.ts | Centralna konfiguracja | Dobre fail fast. Problem: wymaga w produkcji takze SMTP/contact poza MVP oraz Bunny/P24, ktorych env nie ma w docker/env example. | P1 | Zsynchronizowac env, a funkcje poza MVP zrobic opcjonalne. Dowod: env.ts:100-132. |
| artifacts/api-server/src/app.ts | Express app, CORS, parsers, error handler | Dobre: allowlist CORS, body limit AI, ukrywanie stack trace. Brak helmet i CSP na API; rate limits osobno. | P2 | Dodac helmet lub bezpieczne naglowki; nie blokujace po nginx. Dowod: app.ts:37-99. |
| middlewares/auth.ts | JWT auth/admin guard | Dziala i sprawdza ban przy kazdym request. Problem: token 30d, brak revocation, localStorage po stronie frontu. | P1 | HttpOnly cookie, krótszy access token, tokenVersion w DB. Dowod: auth.ts middleware:19-23, 25-54. |
| middlewares/rate-limit.ts | Rate limiting | Dobre limity dla auth/payment/AI. In-memory store nie skaluje sie poziomo. | P2 | Dla VPS jednego kontenera OK. Przy skalowaniu Redis store. Dowod: rate-limit.ts:8-49. |
| lib/access.ts | Kontrola dostepu do kursu | Dobre helpery topic/quiz/task. Brakuje section resolver dla listy tematow. | P0 | Dodac getCourseIdBySectionId i uzyc w /sections/:sectionId/topics. Dowod: access.ts:7-46, 90-120. |
| routes/auth.ts | Rejestracja/logowanie/me | Dobre bcrypt, logowanie zdarzen. Slaba walidacja backend i niespojne wymagania hasla. | P1 | Zod schema backend, min 8 + litera/cyfra, trim/max, email normalization. Dowod: auth.ts route:12-55, 57-96. |
| routes/courses.ts | Kursy/sekcje/lekcje public/student | Publiczny endpoint /sections/:sectionId/topics. Topic detail dobrze chroniony i nie przecieka correct answer/prompt. | P0 | Dodac auth/access do sekcji. Dowod: courses.ts:56-79, 81-136. |
| routes/progress.ts | Postep i kontynuacja | Najwieksza luka: klient moze wpisac dowolny progress/status. Nie ma requireCourseAccess. | P0 | Derive topic/course server side i upsert tylko dozwolonych flag. Dowod: progress.ts:93-149. |
| routes/quizzes.ts | Quizy dla ucznia | Dobre: correct answer nie idzie w GET, scoring server-side. Brak wymogu odpowiedzi na wszystkie pytania i progress update bez upsert. | P1 | Wymusic completeness i upsert progress. Dowod: quizzes.ts:65-200. |
| routes/ai.ts | Gemini/AI check | Dobre: prompt i klucz backend-only, image limit, daily limit, logging. Problem: taskId w eq bez Number, progress update bez upsert. | P1 | Walidacja zod i upsert. Dowod: ai.ts:99-215. |
| routes/payments.ts | Przelewy24 i dostep | Implementacja jest sensowna, webhook weryfikuje sign/amount/status. Problemy: returnUrl z klienta, env, session/order id, mock flow. | P1 | Walidacja returnUrl, env, oddzielne ID, testy webhook. Dowod: payments.ts:42-131, 133-268. |
| routes/admin.ts | Panel admin API | Duzy zakres CMS i users. Brak zod walidacji, self-ban guard, courseId=1 w access, manual refund. | P1 | Dodac schematy, guardy, transakcje i testy. Dowod: admin.ts:26, 100-431, 516-925. |
| App.tsx | Routing aplikacji | Chroni widoki klientem przez Protected/Access/Admin. Backend i tak musi byc zrodlem prawdy. | P2 | Po backend P0 zachowac. Dowod: App.tsx:35-73. |
| layout.tsx | Naglowek/footer | Dobre sticky header. Na mobile ukrywa linki, ale nie ma dolnej nawigacji ani menu aplikacyjnego. | P1 | Dodac MobileBottomNav dla dashboard/course/topic. Dowod: layout.tsx:16-94. |
| hooks/use-auth.tsx | Auth state frontend | Token w localStorage; AccessRoute opiera sie na user.hasAccess z /me. | P1 | HttpOnly cookies/in-memory. Dowod: use-auth.tsx:8, 27-56. |
| hooks/use-purchase.ts | Zakup i powrot po logowaniu | Dobra idea purchaseIntent. returnUrl oparty o window.location.origin; backend powinien go walidowac. | P1 | Backend nie powinien ufac returnUrl z klienta. Dowod: use-purchase.ts:21-28. |
| pages/home.tsx | Strona sprzedazowa | Najlepiej dopracowany obszar UI. Formularz kontaktowy poza MVP; nie powinien blokowac produkcji. | P2/P1 env | Oddzielic feature flag contact. Dowod: home.tsx:162-594, contact form:26-160. |
| pages/dashboard.tsx | Pulpit ucznia | Czytelne karty, progress i kontynuuj nauke. Brak typowej dolnej nav i mobile app feel. | P2 | Dodac quick actions i bottom nav. Dowod: dashboard.tsx:64-177. |
| pages/course-overview.tsx | Widok kursu/dzialow | Czytelny program, progress. Polega na danych z API i seedzie. | P2 | Dodac test 3 dzialow i locked/unlocked states. |
| pages/topics-list.tsx | Lista tematow w sekcji | UI jest chroniony AccessRoute, ale backend endpoint publiczny. | P0 backend | Po naprawie backendu OK. Dowod: App.tsx:49-53 i courses.ts:56-79. |
| pages/topic-detail.tsx | Lekcja: video/quiz/task/AI | Core MVP obecne. Problemy: any, courseId=1, Excalidraw mobile, brak next/previous. | P1 | Usunac hardcode, poprawic mobile i typy. Dowod: topic-detail.tsx:76-116, 216-257, 528-541. |
| pages/payment/success.tsx | Ekran sukcesu platnosci | Polling po platnosci jest, ale nie obsluguje mock=true przez endpoint mock-complete. | P1 | Dodac obsluge mock/dev. Dowod: success.tsx:30-137, payments.ts:292-327. |
| pages/register.tsx/login.tsx | Formularze auth | Frontend ma zod i ladny mobile. Backend slabszy niz frontend. | P1 backend | Ujednolic walidacje. Dowod: register.tsx:15-27, login.tsx:15-18. |
| pages/admin/*.tsx | Admin frontend | Szeroki panel: dashboard/users/user detail/courses/logs. Mobile admin opiera sie na tabelach overflow. | P1/P2 | Card layout na mobile, walidacja formularzy, limit A-D. Dowod: users.tsx table, courses.tsx:41, 717-721. |
| scripts/src/seed.ts | Seeder MVP | Tworzy admina, ucznia, kurs, 3 dzialy, 9 tematow, wideo, quizy, tasks, access. Dobre dla demo, ale hasla demo sa slabe. | P2 | Oznaczyc seed demo i wymusic zmiane hasel po seedzie. Dowod: seed.ts:27-55, 77-95, 190-208. |
| tests/*.test.ts | Testy API | Sa testy auth i pomocnicze; nie byly uruchomione. Brakuje testow access/progress/payments/AI/frontend. | P1 | Dodac testy P0/P1 przed odbiorem. Dowod: auth.test.ts:6-100. |

# 5. Plan naprawy dla programisty - bardzo szczegolowy

Kolejnosc jest wazna. P0 nalezy wykonac przed jakimkolwiek odbiorem funkcjonalnym, bo dotycza kontroli dostepu i dowodu uruchomienia. P1 trzeba wykonac przed produkcja. P2 mozna czesciowo zostawic na kolejny sprint, jezeli klient zaakceptuje ryzyko.

## 5.1 Naprawa P0-01: ochrona endpointu listy tematow sekcji

Dodaj w artifacts/api-server/src/lib/access.ts helper getCourseIdBySectionId(sectionId).

Zmien route GET /sections/:sectionId/topics tak, aby mial requireAuth i requireCourseAccess.

Zwroc 400 dla sectionId, ktory nie jest dodatnia liczba calkowita. Zwroc 404, jezeli sekcja nie istnieje.

Dodaj test: user bez dostepu dostaje 403, user z dostepem dostaje liste, admin dostaje liste.

// lib/access.ts
export async function getCourseIdBySectionId(sectionId: number): Promise<number | null> {
  if (!Number.isInteger(sectionId) || sectionId <= 0) return null;
  const [row] = await db
    .select({ courseId: sections.courseId })
    .from(sections)
    .where(eq(sections.id, sectionId))
    .limit(1);
  return row?.courseId ?? null;
}

// routes/courses.ts
router.get(
  "/sections/:sectionId/topics",
  requireAuth as any,
  requireCourseAccess((req) => getCourseIdBySectionId(Number(req.params.sectionId))) as any,
  async (req: AuthRequest, res) => { /* obecna logika */ }
);

## 5.2 Naprawa P0-02: bezpieczny zapis postepu

Nie przyjmuj courseId i sectionId od klienta jako zrodla prawdy.

Przyjmij tylko topicId i currentElementType dla "kontynuuj nauke" oraz ewentualnie zdarzenie typu video_completed.

Po topicId pobierz sectionId/courseId z DB i sprawdz requireCourseAccess.

Flagi quizCompleted/taskCheckedByAi ustawiaj tylko w routes/quizzes.ts i routes/ai.ts po rzeczywistym zdarzeniu.

Dodaj enum walidacji: currentElementType in [video, quiz, task], status in [not_started, in_progress, completed].

// szkic: routes/progress.ts
const updateProgressSchema = z.object({
  topicId: z.number().int().positive(),
  currentElementType: z.enum(["video", "quiz", "task"]).optional(),
  videoCompleted: z.boolean().optional()
});

// po walidacji:
const [row] = await db.select({
  topicId: topics.id,
  sectionId: topics.sectionId,
  courseId: sections.courseId
}).from(topics).innerJoin(sections, eq(topics.sectionId, sections.id))
  .where(eq(topics.id, topicId)).limit(1);

if (!row) return res.status(404).json({ error: "Temat nie znaleziony" });
if (req.user!.role !== "admin" && !(await userHasCourseAccess(req.user!.id, row.courseId))) {
  return res.status(403).json({ error: "Brak dostepu" });
}

## 5.3 Naprawa P0-03: dowod kompilacji, testow i migracji

Dodaj packageManager w root package.json.

Utworz skrypt lint lub usun z kryteriow, jesli projekt nie ma lintera - ale do odbioru rekomendowane jest dodanie ESLint.

Uruchom lokalnie lub na CI caly zestaw komend ponizej i zapisz logi do przekazania.

corepack prepare pnpm@9.15.9 --activate
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm run typecheck
pnpm --filter @workspace/api-server run test
PORT=8080 BASE_PATH=/ pnpm --filter @workspace/physics-platform run build
pnpm --filter @workspace/api-server run build
docker compose up -d --build
docker compose logs --no-color api web db > odbior-runtime.log

## 5.4 Naprawa P1-01: env/Docker zgodny z backendiem

Dopisz brakujace zmienne do .env.example oraz docker-compose.yml.

Jesli formularz kontaktowy jest poza MVP, SMTP nie powinien byc wymagany w produkcji lub modul contact powinien byc wylaczony flaga FEATURE_CONTACT_ENABLED=false.

Bunny: jezeli MVP uzywa tylko videoUrl bez Bunny library, nie wymagaj BUNNY_* w production albo jawnie wymagaj tych zmiennych w README.

P24: poniewaz platnosci sa MVP, P24_* musza byc opisane i przekazane do API.

# .env.example - dodac
ALLOWED_ORIGINS=https://twoja-domena.pl
COURSE_PRICE_GROSZ=19900
P24_ENV=sandbox
P24_MERCHANT_ID=
P24_POS_ID=
P24_API_KEY=
P24_CRC=
BUNNY_LIBRARY_ID=
BUNNY_CDN_HOSTNAME=
CONTACT_FROM_EMAIL=
FEATURE_CONTACT_ENABLED=false

## 5.5 Naprawa P1-02: usuniecie courseId=1

Zmien backend GET /topics/:topicId, aby zwracal sectionId i courseId.

W topic-detail.tsx uzywaj topic.courseId zamiast 1 w handleVideoComplete, handleQuizSubmit i handleCheckTask.

W payments/create wymagaj courseId w body i sprawdz, czy kurs jest published/aktywny.

W admin grant access nie defaultuj do 1, tylko pokaz select kursu i waliduj courseId.

// DTO topic - przyklad
const [topicRow] = await db.select({
  id: topics.id,
  sectionId: topics.sectionId,
  courseId: sections.courseId,
  title: topics.title,
  description: topics.description
}).from(topics).innerJoin(sections, eq(topics.sectionId, sections.id))
  .where(eq(topics.id, topicId)).limit(1);

// frontend
data: { courseId: topic.courseId, topicId: topic.id, currentElementType: "quiz", videoCompleted: true }

## 5.6 Naprawa P1-03: mock platnosci i success page

Na stronie /payment/success odczytaj URLSearchParams.

Jesli mock=true i paymentId istnieje, wywolaj POST /payments/mock-complete/:paymentId tylko raz.

Po sukcesie refresh() i refetch payments. Pokaz blad, jesli endpoint zwroci 404/500.

Dodaj test e2e dev: rejestracja -> zakup -> mock success -> dashboard ma dostep.

// payment/success.tsx - szkic
useEffect(() => {
  const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  if (params.get("mock") !== "true") return;
  const paymentId = Number(params.get("paymentId"));
  if (!Number.isInteger(paymentId)) return;
  void fetch(`/api/payments/mock-complete/${paymentId}`, {
    method: "POST",
    headers: { Authorization: `Bearer ${localStorage.getItem("token") ?? ""}` }
  }).then(() => refresh());
}, [refresh]);

## 5.7 Naprawa P1-04: Przelewy24 returnUrl i identyfikatory

Nie uzywaj returnUrl z klienta bez walidacji. Bezpiecznie: zawsze config.appUrl + /payment/success.

Jesli musi byc parametryzowany, sprawdz URL.origin == new URL(config.appUrl).origin.

Dodaj w DB providerSessionId i providerOrderId zamiast nadpisywac providerPaymentId.

Dodaj testy webhook: zly sign, zla kwota, correct sign + verify success, idempotencja.

function safeReturnUrl(input: unknown) {
  const fallback = `${config.appUrl}/payment/success`;
  if (typeof input !== "string") return fallback;
  try {
    const url = new URL(input);
    const app = new URL(config.appUrl);
    return url.origin === app.origin ? url.toString() : fallback;
  } catch { return fallback; }
}

## 5.8 Naprawa P1-05: quiz A/B/C/D

Frontend: zastap LETTERS = [A,B,C,D,E,F] przez [A,B,C,D]. Zablokuj przycisk dodawania 5. odpowiedzi.

Backend: przy tworzeniu odpowiedzi sprawdz, czy question ma <4 answerow i answerLabel in A-D.

Backend: przed publikacja quizu sprawdz, czy kazde pytanie ma dokladnie 4 odpowiedzi i dokladnie jedna poprawna.

Dodaj testy API dla 5. odpowiedzi, label E, braku poprawnej, dwoch poprawnych.

const ALLOWED_LABELS = ["A", "B", "C", "D"] as const;
if (!ALLOWED_LABELS.includes(answerLabel)) {
  return res.status(400).json({ error: "Dozwolone odpowiedzi: A, B, C, D" });
}
const existingCount = await tx.select({ count: sql<number>`count(*)::int` })...
if (existingCount >= 4) return res.status(400).json({ error: "Pytanie moze miec maksymalnie 4 odpowiedzi" });

## 5.9 Naprawa P1-06: mobile app feel

Dodaj komponent MobileBottomNav widoczny tylko ponizej sm/md dla ucznia: Start, Kurs, Kontynuuj, Profil.

Dla lekcji dodaj sticky bottom actions: Wideo/Quiz/Zadanie, bez zaslaniania AI feedback.

Dla Excalidraw ustaw min/max height wzgledem viewportu i zmniejsz padding na 320 px.

Dla admina na telefonie tabele zamien na karty, a overflow-x zostaw tylko awaryjnie.

// przyklad klas dla tablicy
<div className="h-[65dvh] min-h-[420px] max-h-[700px] w-full overflow-hidden rounded-2xl border">
  <Excalidraw ... />
</div>

// root layout
<main className="flex-1 flex flex-col pb-20 md:pb-0">{children}</main>
{user && !isAdmin && <MobileBottomNav />}

# 6. Audyt UI/UX i wygladu LMS

| Obszar | Ocena | Co jest dobre | Co poprawic |
| --- | --- | --- | --- |
| Strona sprzedazowa | DOBRA / CZESCIOWO PREMIUM | Home ma hero, CTA, sekcje korzysci, program, cena i FAQ. Typografia Outfit/Plus Jakarta Sans i jasny blekitny motyw sa trafne. | Dopracowac pierwsze 2 ekrany mobile: CTA zawsze widoczne, szybkie porownanie korzysci, mniej dlugiego tekstu na 320 px. |
| Pulpit ucznia | DOBRY FUNDAMENT | Karty kursu, progress, kontynuuj nauke i statystyki sa sensowne. | Dodac bottom nav, pasek postepu na gorze, szybki powrot do ostatniej lekcji i bardziej aplikacyjny układ kart. |
| Widok kursu | CZYTELNY | Dzialy i tematy sa uporzadkowane. | Dodac statusy: zablokowane/dostepne/ukonczone, estimated time, modulowy sidebar na desktopie. |
| Widok lekcji | CZESCIOWO | Video, quiz i task sa w jednym flow. Dobre przyciski full-width na mobile. | Dodac next/prev lesson, sticky progress, mniej przewijania, lepsze tabs/stepper na mobile. |
| Excalidraw | CZESCIOWO | Jest tablica i eksport. UX na telefonie wymaga duzych poprawek. | Responsywna wysokosc, instrukcja gestow, wstawianie obrazu zadania do canvasa, testy dotyku. |
| AI feedback | DOBRY FUNDAMENT | Czytelny panel pod tablica i ostrzezenie, ze AI moze sie mylic. | Na mobile pokaz jako card/accordion z podsumowaniem i konkretami: Co dobrze, Co poprawic, Nastepny krok. |
| Quizy | DOBRY FUNDAMENT | Duże przyciski, feedback po sprawdzeniu, poprawna odpowiedz widoczna. | Wymusic A-D, dodac progress per pytanie i komunikat gdy nie wszystkie odpowiedzi zaznaczone. |
| Panel admina | FUNKCJONALNY, NIE PREMIUM MOBILE | Zakres jest szeroki, ale tabele i dialogi beda trudne na 320-430 px. | Zrobic card layout mobile, sticky actions i walidacje inline. |

## 6.1 Rekomendacja wygladu LMS typu LearnWorlds - bez kopiowania marki

Utrzymac jasny, edukacyjny blekit jako tlo: obecne index.css:57-95 jest dobrym kierunkiem.

Dodac dashboard z lewym sidebarem na desktopie i dolnym nav na telefonie.

Dodac modulowe karty lekcji z mini-statusami: Film, Quiz, Zadanie AI.

Uzywac mniej wielkich blokow tekstu w lekcji na telefonie, wiecej kart i krokow.

Wprowadzic spójne empty/error/loading states dla wideo, quizu, AI, platnosci i dostepu.

Dla rodzicow na stronie glownej podkreslic zaufanie: dla klasy 7, bezpieczne platnosci, AI jako pomoc, roczny dostep.

# 7. Audyt mobile i responsywnosci

Nie wykonano realnego renderu przegladarkowego w DevTools/Playwright, bo zaleznosci nie zostaly zainstalowane. Ocena ponizej wynika z klas Tailwind, struktury komponentow i statycznej analizy kodu. Przed odbiorem trzeba potwierdzic kazda szerokosc w przegladarce.

| Szerokosc | Co dziala | Co sie psuje / ryzyko | Poziomy scroll / menu / app-feel | Co poprawic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 px | Sprzedaz, logowanie, karty powinny sie skalowac dzieki px-4 i max-w. | Brak bottom nav. Header moze byc ciasny. Excalidraw h-[600px] i toolbar flex-wrap moga wymusic dlugie przewijanie. Admin tabele tylko overflow-x. | Ryzyko poziomego scrolla w tabelach i Excalidraw/toolbar; brak app-like feel. | Dodac MobileBottomNav, card tables, h-[65dvh] dla tablicy, test overflow-x hidden. |
| 360 px | Formularze i CTA full width wygladaja dobrze. | Lekcja ma duzo paddingu i elementow; tablica nadal 600 px. | Raczej brak poziomego scrolla w zwyklych kartach, ale admin i Excalidraw wymagaja testu. | Zmniejszyc padding p-6 do p-4 w lekcji na mobile. |
| 375 px | Quiz buttons sa duze i dotykowe. | Brak dolnego menu, brak sticky progress lesson. | Układ bardziej strona web niz aplikacja. | Bottom nav + sticky stepper. |
| 390 px | Sales page prawdopodobnie dobra. | Excalidraw i admin nadal slabe. | Brak gwarancji dotykowego komfortu tablicy. | Test manualny i poprawki board. |
| 414 px | Karty dashboard/course powinny byc wygodne. | Header ukrywa czesc linkow zamiast menu. | Brak intuicyjnego menu mobilnego. | Hamburger albo bottom nav. |
| 430 px | Większosc kart i przyciskow OK. | Brak app-like navigation. | Bez testu nie potwierdzac odbioru. | Playwright viewport 430. |
| 768 px tablet | Gridy sm/md zaczynaja dzialac, Excalidraw bardziej uzywalny. | Admin tables nadal moga byc szerokie. | Niskie-srednie. | Sprawdz tablet portrait/landscape. |
| 1024 px laptop | Desktop web powinien dzialac dobrze. | Brak sidebar programu lekcji moze pogarszac LMS feel. | Niskie. | Dodac sidebar lekcji/programu. |
| 1280 px+ | Najlepszy zakres dla obecnego UI. | Nie wykorzystuje w pelni szerokiego ekranu w lekcji max-w-4xl. | Niskie. | Opcjonalnie layout 2 kolumny: content + program/postep. |

# 8. Audyt bezpieczenstwa

| Obszar | Status | Dowod | Naprawa |
| --- | --- | --- | --- |
| Hashowanie hasel | CZESCIOWO OK | bcrypt.hash(password, 10) auth.ts:30; seed demo admin123/student123 seed.ts:27-55. | Zmienic demo hasla po seedzie, wymusic silniejsze backend password. |
| JWT/session security | P1 | JWT 30d auth middleware:19-23, token localStorage use-auth.tsx:8/47-54. | HttpOnly/SameSite/Secure cookies albo krotszy access token + refresh i revocation. |
| CORS | OK/P1 env | CORS allowlist app.ts:37-55, ALLOWED_ORIGINS wymagane env.ts:69-82. | Dodac ALLOWED_ORIGINS do env/compose. |
| Rate limiting | OK dla MVP | auth/payment/AI limits rate-limit.ts:8-49. | Przy skalowaniu uzyc Redis store. |
| Endpointy admina | CZESCIOWO | router.use(requireAuth, requireAdmin) admin.ts:26. | Dodac zod validation i self-admin protection. |
| Endpointy AI | DOBRY FUNDAMENT | requireAuth, requireCourseAccess, rate limit, image limit, daily limit ai.ts:99-143. | Walidowac taskId jako number i upsert progress. |
| Platnosci | CZESCIOWO | Webhook sign/amount/verify payments.ts:164-245. | Walidowac returnUrl, env P24, testy, separate ID. |
| Dostep do tresci platnej | P0 | Topic detail protected courses.ts:81-136, ale topics list public courses.ts:56-79; progress public to access. | Naprawic endpoint section topics i progress. |
| Sekrety w frontendzie | OK | Gemini/P24/Bunny secrets nie sa w frontendzie. Prompt AI nie idzie do ucznia courses.ts:120-121. | Dalej trzymac wszystkie klucze backend-only. |
| XSS | CZESCIOWO | Brak niebezpiecznego renderowania tresci kursu. dangerouslySetInnerHTML tylko chart CSS. | Dodac CSP i sanityzacje przy przyszlym rich text. |
| SQL injection | OK/CZESCIOWO | Drizzle query builder z parametrami. Problemem jest walidacja semantyczna, nie raw SQL. | Dopiac zod i constraints. |

# 9. Audyt bazy danych i API

| Tabela / modul | Co pokrywa | Problem | Poprawka |
| --- | --- | --- | --- |
| users/login_events | Pokrywa konto ucznia, role, ban i statystyki logowan miesiecznych. | Brak indeksu po login_events(user_id, created_at); brak password reset poza MVP. | Dodac indeks dla zapytan admina login-stats. |
| courses/sections/topics | Pokrywa kurs, 3 dzialy i lekcje jako topics. | Nazwa topics zamiast lessons jest akceptowalna, ale dokumentacja powinna to wyjasnic. | Dopisac w README: topic = lekcja/temat. |
| videos | topicId, bunnyVideoId, videoUrl, title. | Brak rozbudowanej integracji Bunny API; osadzanie wystarcza do MVP, jesli klient akceptuje. | Opisac proces dodawania Bunny ID. |
| quizzes/questions/answers/attempts | Pokrywa quizy i proby. | Brak constraints A-D/4/one correct w DB. | Walidacja API i testy. |
| tasks/ai_checks | Pokrywa zadanie, initial image, AI prompt config, historia AI. | imageStoragePath nieuzywane; brak przechowywania obrazu. | Zdecydowac: nie przechowywac obrazow albo dodac storage/retention. |
| payments/payment_refunds/access_grants | Pokrywa platnosci, zwroty manualne, dostep. | providerPaymentId semantycznie przeciążone. Refund nie jest realnym zwrotem P24. | Rozdzielic ID i opisac refund manualny/admin. |
| learning_progress | Pokrywa postep lekcji. | Zagrozenie nie w tabeli, tylko w API /progress. | Naprawic /progress. |
| admin_logs/contact_messages | Admin logs przydatne. Contact poza MVP. | Contact nie powinien blokowac production env. | Feature flag albo opcjonalny SMTP. |

# 10. Audyt dokumentacji i przekazania

| Element przekazania | Status | Dowod | Co dopisac |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrukcja lokalna | CZESCIOWO | README opisuje Docker local: README.md:152-177. | Nalezy dopisac wymagane P24/Bunny/ALLOWED_ORIGINS i realny seed/check. |
| Instrukcja VPS | CZESCIOWO | README:250-280 + docker-compose.prod.yml. | Nalezy dopisac pelna env i test po wdrozeniu. |
| Opis technologii/architektury | ZROBIONE | README:31-64, 85-122. | Dopisac topic=lekcja i ograniczenia MVP. |
| Opis zmiennych srodowiskowych | BRAK/CZESCIOWO | README/.env niepelne. | Lista kompletna: P24, Bunny, ALLOWED_ORIGINS, COURSE_PRICE_GROSZ, CONTACT_FROM_EMAIL. |
| Konto admina | CZESCIOWO | README:217-224, seed.ts. | Dopisac obowiazek zmiany hasla i jak utworzyc admina bez seed demo. |
| Bunny.net | BRAK/CZESCIOWO | Tylko env code buildVideoEmbedUrl. | Instrukcja: libraryId, videoId, przydzielanie video w panelu admina. |
| Gemini API | CZESCIOWO | README wspomina GEMINI_API_KEY, code ma AI module. | Dopisac model, limity, koszty, prompt backend-only. |
| Przelewy24/PayU | BRAK/CZESCIOWO | Kod P24 istnieje, README env nie. | Dokumentacja P24: sandbox/production, merchant/pos/API/CRC, webhook URL. |
| Excalidraw i AI | CZESCIOWO | UI/route sa w kodzie. | Dopisac jak dziala zrzut, limit 5MB, ograniczenie AI. |
| Quizy | CZESCIOWO | Panel admin ma quiz editor. | Dopisac wymog A/B/C/D i zasady publikacji quizu. |

# 11. Gotowa checklista odbioru MVP

| Kryterium | TAK/NIE | Uwagi odbiorowe |
| --- | --- | --- |
| Strona glowna | TAK/CZESCIOWO | home.tsx sprawdzic mobile 320-430 i CTA. |
| Logowanie | TAK/CZESCIOWO | Backend dziala statycznie; wymagane testy i walidacja backend. |
| Rejestracja | TAK/CZESCIOWO | Backend haslo min 6 - poprawic do min 8 z reguly frontend. |
| Profil ucznia / /me | TAK | auth/me zwraca hasAccess i accessGrants. |
| Panel ucznia | TAK/CZESCIOWO | Dashboard jest, wymaga mobile bottom nav. |
| Kurs/dzialy/lekcje | TAK/CZESCIOWO | Seeder 3 dzialy; API sekcji publiczne - P0. |
| Bunny.net/wideo | CZESCIOWO | Embed jest; env/dokumentacja niepelna. |
| Excalidraw | CZESCIOWO | Dziala statycznie; mobile i initial image na canvas do poprawy. |
| AI/Gemini | CZESCIOWO | Dobry backend, taskId/upsert do poprawy; test z realnym Gemini wymagany. |
| Quizy | CZESCIOWO | Scoring jest; A-D/4 odpowiedzi do wymuszenia. |
| Platnosci | CZESCIOWO | P24 kod jest; env/mock/returnUrl do poprawy; test webhook wymagany. |
| Panel admina | CZESCIOWO | Duzy zakres, walidacje/guardy/mobile do poprawy. |
| Postep ucznia | NIE DO ODBIORU | Endpoint /progress P0 - klient steruje postepem. |
| Responsywnosc desktop | CZESCIOWO | Statycznie OK, test runtime wymagany. |
| Responsywnosc tablet | CZESCIOWO | Zwlaszcza Excalidraw wymagany test. |
| Responsywnosc telefon | CZESCIOWO/NIE | Brak app-like bottom nav; Excalidraw mobile slaby. |
| Menu mobilne / tryb aplikacji | NIE | Brak dolnej nawigacji/hamburgera dla ucznia. |
| Docker/VPS | CZESCIOWO | Konfiguracja jest, ale env niekompletne i pnpm niepinned. |
| Dokumentacja | CZESCIOWO | README jest, ale brakuje P24/Bunny/pełnej env. |
| Zmienne środowiskowe | NIE DO ODBIORU | Brak kluczowych env w .env.example i compose. |
| Testy/build | NIE DO ODBIORU | Nie uruchomiono; brak logow. |

# 12. Testy wymagane po poprawkach

Po wdrozeniu poprawek P0/P1 programista powinien wykonac ponizsze testy i przekazac logi. Bez tego odbior techniczny jest ryzykowny.

# 1. Czyste srodowisko
corepack prepare pnpm@9.15.9 --activate
pnpm install --frozen-lockfile

# 2. Typy/build/testy
pnpm run typecheck
pnpm --filter @workspace/api-server run test
PORT=8080 BASE_PATH=/ pnpm --filter @workspace/physics-platform run build
pnpm --filter @workspace/api-server run build

# 3. Docker + baza + seed
docker compose down -v
docker compose up -d --build
docker compose exec api pnpm --filter @workspace/scripts run seed

# 4. Sciezki reczne/e2e
# - rejestracja, logowanie, zakup/mock, dostep do kursu
# - wejscie do dzialu i lekcji
# - wideo -> quiz -> zadanie -> sprawdz zadanie AI
# - admin: user, access, ban/unban, video, quiz, task, platnosci

# 5. Viewporty UI
# 320, 360, 375, 390, 414, 430, 768, 1024, 1280 px

# 13. Zalacznik A - Inwentaryzacja wszystkich plikow paczki

W paczce rozpoznano 341 plikow. Tabela ponizej pelni funkcje kontrolna: pokazuje, ktore pliki zostaly sklasyfikowane jako kluczowe, wygenerowane, pomocnicze lub poza runtime MVP. Najwazniejsze pliki sa omowione w sekcji 4.

## 13.1 Pliki 1-55

| Sciezka | Linie | Kategoria | Decyzja audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| .agents/memory/MEMORY.md | 1 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| .agents/memory/admin-api-shapes.md | 22 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| .agents/memory/docker-vps-deploy.md | 27 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| .agents/memory/orval-query-options.md | 23 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| .agents/memory/payments-access.md | 16 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| .agents/memory/radix-dialog-form-reset.md | 12 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| .dockerignore | 39 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| .env.example | 58 | root config | istotny problem: brak P24/Bunny/ALLOWED_ORIGINS/COURSE_PRICE_GROSZ/CONTACT_FROM_EMAIL |
| .gitignore | 58 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| .npmrc | 2 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| .replit | 41 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| .replitignore | 5 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| README.md | 411 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/.replit-artifact/artifact.toml | 32 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/build.mjs | 126 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/package.json | 46 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/src/app.ts | 101 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/src/config/env.ts | 151 | backend config | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/src/index.ts | 25 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/src/lib/.gitkeep | 0 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/src/lib/access.ts | 120 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/src/lib/logger.ts | 20 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/src/middlewares/.gitkeep | 0 | backend middleware | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/middlewares/auth.ts | 67 | backend middleware | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/middlewares/rate-limit.ts | 49 | backend middleware | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/routes/admin.ts | 925 | backend route | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/routes/ai.ts | 217 | backend route | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/routes/auth.ts | 134 | backend route | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/routes/contact.ts | 65 | backend route | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/routes/courses.ts | 138 | backend route | P0/P1: publiczny endpoint listy tematow sekcji, brak ochrony dostepu |
| artifacts/api-server/src/routes/health.ts | 11 | backend route | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/routes/index.ts | 24 | backend route | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/src/routes/payments.ts | 329 | backend route | P1: returnUrl z klienta, mock flow niespojny, providerPaymentId miesza session/order |
| artifacts/api-server/src/routes/progress.ts | 151 | backend route | P0: klient moze zapisac dowolny postep i courseId bez kontroli dostepu |
| artifacts/api-server/src/routes/quizzes.ts | 208 | backend route | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/api-server/tests/auth.test.ts | 100 | backend tests | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/tests/global-setup.ts | 40 | backend tests | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/tests/helpers/env.ts | 23 | backend tests | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/tests/helpers/factories.ts | 176 | backend tests | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/tests/helpers/test-db-url.ts | 27 | backend tests | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/tests/setup.ts | 36 | backend tests | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/tsconfig.json | 19 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/api-server/vitest.config.ts | 26 | backend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/.replit-artifact/artifact.toml | 17 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/components.json | 21 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/index.html | 31 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/mockupPreviewPlugin.ts | 180 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/package.json | 74 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/.generated/mockup-components.ts | 5 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/App.tsx | 146 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/accordion.tsx | 55 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/alert-dialog.tsx | 139 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/alert.tsx | 59 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/aspect-ratio.tsx | 5 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/avatar.tsx | 50 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |

## 13.2 Pliki 56-110

| Sciezka | Linie | Kategoria | Decyzja audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/badge.tsx | 37 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/breadcrumb.tsx | 115 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/button-group.tsx | 83 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/button.tsx | 58 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/calendar.tsx | 213 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/card.tsx | 76 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/carousel.tsx | 260 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/chart.tsx | 365 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/checkbox.tsx | 28 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/collapsible.tsx | 11 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/command.tsx | 153 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/context-menu.tsx | 198 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/dialog.tsx | 120 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/drawer.tsx | 116 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/dropdown-menu.tsx | 201 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/empty.tsx | 104 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/field.tsx | 244 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/form.tsx | 176 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/hover-card.tsx | 27 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/input-group.tsx | 165 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/input-otp.tsx | 69 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/input.tsx | 22 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/item.tsx | 193 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/kbd.tsx | 28 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/label.tsx | 26 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/menubar.tsx | 254 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/navigation-menu.tsx | 128 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/pagination.tsx | 117 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/popover.tsx | 31 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/progress.tsx | 28 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/radio-group.tsx | 42 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/resizable.tsx | 45 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/scroll-area.tsx | 46 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/select.tsx | 159 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/separator.tsx | 29 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/sheet.tsx | 140 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/sidebar.tsx | 714 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/skeleton.tsx | 15 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/slider.tsx | 26 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/sonner.tsx | 31 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/spinner.tsx | 16 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/switch.tsx | 27 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/table.tsx | 120 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/tabs.tsx | 53 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/textarea.tsx | 22 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/toast.tsx | 127 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/toaster.tsx | 33 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/toggle-group.tsx | 61 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/toggle.tsx | 43 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/components/ui/tooltip.tsx | 32 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/hooks/use-mobile.tsx | 19 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/hooks/use-toast.ts | 189 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/index.css | 158 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/lib/utils.ts | 6 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/src/main.tsx | 5 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |

## 13.3 Pliki 111-165

| Sciezka | Linie | Kategoria | Decyzja audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| artifacts/mockup-sandbox/tsconfig.json | 18 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/mockup-sandbox/vite.config.ts | 71 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/.replit-artifact/artifact.toml | 31 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/components.json | 20 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/index.html | 26 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/package.json | 82 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/public/favicon.svg | 3 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/public/manifest.webmanifest | 12 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/public/opengraph.jpg | - | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/public/robots.txt | 2 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/App.tsx | 99 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/components/layout.tsx | 121 | frontend component | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/components/theme-provider.tsx | 73 | frontend component | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/accordion.tsx | 55 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/alert-dialog.tsx | 139 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/alert.tsx | 59 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/aspect-ratio.tsx | 5 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/avatar.tsx | 50 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/badge.tsx | 43 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/breadcrumb.tsx | 115 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/button-group.tsx | 83 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/button.tsx | 65 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/calendar.tsx | 213 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/card.tsx | 76 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/carousel.tsx | 260 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/chart.tsx | 367 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/checkbox.tsx | 28 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/collapsible.tsx | 11 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/command.tsx | 153 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/context-menu.tsx | 198 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/dialog.tsx | 120 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/drawer.tsx | 116 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/dropdown-menu.tsx | 201 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/empty.tsx | 104 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/field.tsx | 244 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/form.tsx | 176 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/hover-card.tsx | 27 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/input-group.tsx | 168 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/input-otp.tsx | 69 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/input.tsx | 22 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/item.tsx | 193 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/kbd.tsx | 28 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/label.tsx | 26 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/menubar.tsx | 254 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/navigation-menu.tsx | 128 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/pagination.tsx | 117 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/popover.tsx | 31 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/progress.tsx | 28 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/radio-group.tsx | 42 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/resizable.tsx | 45 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/scroll-area.tsx | 46 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/select.tsx | 159 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/separator.tsx | 29 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/sheet.tsx | 140 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/sidebar.tsx | 727 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |

## 13.4 Pliki 166-220

| Sciezka | Linie | Kategoria | Decyzja audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/skeleton.tsx | 15 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/slider.tsx | 26 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/sonner.tsx | 31 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/spinner.tsx | 16 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/switch.tsx | 27 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/table.tsx | 120 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/tabs.tsx | 53 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/textarea.tsx | 22 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/toast.tsx | 127 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/toaster.tsx | 33 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/toggle-group.tsx | 61 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/toggle.tsx | 43 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/components/ui/tooltip.tsx | 32 | UI primitive | przejrzane grupowo; komponent pomocniczy, bez logiki biznesowej MVP |
| artifacts/physics-platform/src/hooks/use-auth.tsx | 161 | frontend hook | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/hooks/use-mobile.tsx | 19 | frontend hook | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/hooks/use-purchase.ts | 82 | frontend hook | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/hooks/use-toast.ts | 191 | frontend hook | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/index.css | 164 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/lib/format.ts | 8 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/lib/utils.ts | 23 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/main.tsx | 5 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/src/pages/admin/contact.tsx | 173 | frontend admin | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/admin/courses.tsx | 870 | frontend admin | P1: odpowiedzi quizu moga wyjsc poza A/B/C/D |
| artifacts/physics-platform/src/pages/admin/dashboard.tsx | 186 | frontend admin | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/admin/logs.tsx | 141 | frontend admin | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/admin/user-detail.tsx | 385 | frontend admin | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/admin/users.tsx | 172 | frontend admin | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/course-overview.tsx | 111 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/dashboard.tsx | 191 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/home.tsx | 594 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/login.tsx | 129 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/not-found.tsx | 30 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/payment/error.tsx | 33 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/payment/success.tsx | 137 | frontend page | P1: nie wywoluje mock-complete, demo platnosci moze wisiec |
| artifacts/physics-platform/src/pages/privacy.tsx | 69 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/register.tsx | 185 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/regulamin.tsx | 69 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/src/pages/topic-detail.tsx | 596 | frontend page | P1: courseId=1, Excalidraw slaby mobile, obraz zadania nie trafia na tablice |
| artifacts/physics-platform/src/pages/topics-list.tsx | 128 | frontend page | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| artifacts/physics-platform/tsconfig.json | 24 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| artifacts/physics-platform/vite.config.ts | 75 | frontend | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| attached_assets/Pasted-Jeste-senior-full-stack-developerem-architektem-aplikac_1780862794422.txt | 1440 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| attached_assets/Pasted-Jeste-senior-full-stack-developerem-architektem-aplikac_1780916031647.txt | 993 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| attached_assets/Pasted-Przygotuj-mi-kompletn-struktur-projektu-gotow-do-wypchn_1780903079771.txt | 87 | prompt/docs asset | material pomocniczy/prompt; poza runtime MVP |
| deploy/backup-db.sh | 25 | deployment | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| deploy/update.sh | 31 | deployment | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| docker-compose.prod.yml | 52 | deployment | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| docker-compose.yml | 77 | deployment | istotny problem: nie przekazuje wielu env wymaganych przez backend w produkcji |
| docker/api/Dockerfile | 49 | deployment | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| docker/api/entrypoint.sh | 13 | deployment | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| docker/web/Dockerfile | 39 | deployment | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| docker/web/nginx.conf | 38 | deployment | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/api-client-react/package.json | 15 | generated api client | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-client-react/src/custom-fetch.ts | 371 | generated api client | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-client-react/src/generated/api.schemas.ts | 697 | generated api client | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |

## 13.5 Pliki 221-275

| Sciezka | Linie | Kategoria | Decyzja audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/api-client-react/src/generated/api.ts | 4092 | generated api client | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-client-react/src/index.ts | 4 | generated api client | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-client-react/tsconfig.json | 12 | generated api client | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-spec/openapi.yaml | 2273 | OpenAPI spec | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| lib/api-spec/orval.config.ts | 72 | OpenAPI spec | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| lib/api-spec/package.json | 11 | OpenAPI spec | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| lib/api-zod/package.json | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/api.ts | 1034 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/accessGrant.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/accessInput.ts | 13 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminCourseTree.ts | 18 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminDashboard.ts | 18 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminLog.ts | 22 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminLogList.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminLogMetadata.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminPayment.ts | 24 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminSectionTree.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminTopicTree.ts | 23 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminUserDetail.ts | 33 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminUserDetailAccessGrant.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminUserDetailProgressSummary.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminUserList.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/adminUserSummary.ts | 20 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/authResponse.ts | 13 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/banInput.ts | 11 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/contactInput.ts | 18 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/contactMessage.ts | 18 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/contactMessageList.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/contactMessageStatus.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/contactMessageUpdate.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/contactMessageUpdateStatus.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/continueProgress.ts | 22 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/course.ts | 16 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/courseInput.ts | 14 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/courseWithSections.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/errorResponse.ts | 11 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/healthStatus.ts | 11 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/index.ts | 90 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/listAdminLogsParams.ts | 14 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/listAdminPaymentsParams.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/listAdminUsersFilter.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/listAdminUsersParams.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/listContactMessagesParams.ts | 14 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/listContactMessagesStatus.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/loginEvent.ts | 16 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/loginInput.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/loginStats.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/messageResponse.ts | 11 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/payment.ts | 19 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/paymentCreated.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/paymentInput.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/paymentPrice.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/progress.ts | 24 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/progressInput.ts | 20 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/progressInputCurrentElementType.ts | 16 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |

## 13.6 Pliki 276-330

| Sciezka | Linie | Kategoria | Decyzja audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/api-zod/src/generated/types/progressSummary.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quiz.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizAnswer.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizAnswerInput.ts | 13 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizAnswerPublic.ts | 14 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizAttemptAnswerInput.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizAttemptAnswerResult.ts | 14 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizAttemptInput.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizAttemptResult.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizInput.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizPublic.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizQuestion.ts | 16 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizQuestionInput.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/quizQuestionPublic.ts | 16 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/recentLogin.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/refund.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/refundInput.ts | 11 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/refundResult.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/refundResultStatus.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/registerInput.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/section.ts | 17 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/sectionInput.ts | 14 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/task.ts | 21 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/taskAiPromptConfig.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/taskCheckInput.ts | 12 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/taskCheckResult.ts | 13 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/taskInput.ts | 16 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/taskInputAiPromptConfig.ts | 9 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/topic.ts | 21 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/topicDetail.ts | 23 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/topicInput.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/user.ts | 25 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/userRole.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/video.ts | 22 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/videoInput.ts | 15 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/generated/types/webhookInput.ts | 24 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/src/index.ts | 2 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/api-zod/tsconfig.json | 11 | generated validation | przejrzane grupowo jako kod generowany; nie edytowac recznie, regenerowac z OpenAPI |
| lib/db/drizzle.config.ts | 14 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/drizzle/0000_new_sue_storm.sql | 243 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/drizzle/0001_conscious_spiral.sql | 9 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/drizzle/0002_heavy_carnage.sql | 5 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/drizzle/meta/0000_snapshot.json | 1673 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/drizzle/meta/0001_snapshot.json | 1795 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/drizzle/meta/0002_snapshot.json | 1819 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/drizzle/meta/_journal.json | 27 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/package.json | 27 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/src/index.ts | 16 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/src/schema/contact.ts | 25 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/src/schema/courses.ts | 116 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/src/schema/index.ts | 5 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/src/schema/payments.ts | 65 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/src/schema/progress.ts | 24 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/src/schema/users.ts | 26 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| lib/db/tsconfig.json | 12 | database/migration | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |

## 13.7 Pliki 331-341

| Sciezka | Linie | Kategoria | Decyzja audytu |
| --- | --- | --- | --- |
| package.json | 16 | root config | P1: brak packageManager, brak root lint/test |
| pnpm-lock.yaml | 8084 | root config | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| pnpm-workspace.yaml | 160 | root config | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| replit.md | 45 | other | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| scripts/package.json | 22 | scripts/seed | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| scripts/post-merge.sh | 4 | scripts/seed | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| scripts/src/hello.ts | 1 | scripts/seed | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| scripts/src/seed.ts | 325 | scripts/seed | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| scripts/tsconfig.json | 8 | scripts/seed | niski priorytet lub plik pomocniczy |
| tsconfig.base.json | 26 | root config | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |
| tsconfig.json | 16 | root config | plik istotny dla MVP - oceniony w sekcji audytu plik po pliku |

# 14. Zalacznik B - Najwazniejsze dowody liniowe

| Wniosek | Plik + linie | Opis dowodu |
| --- | --- | --- |
| P0 publiczny endpoint sekcji | artifacts/api-server/src/routes/courses.ts:56-79 | router.get("/sections/:sectionId/topics", async (req,res) => ...) bez requireAuth. |
| P0 postep klient-trusted | artifacts/api-server/src/routes/progress.ts:93-149 | req.body zawiera courseId/sectionId/topicId/status/flagi, potem insert/onConflictDoUpdate. |
| P1 env wymagane | artifacts/api-server/src/config/env.ts:100-132 | readProd/readProdRequired dla ALLOWED_ORIGINS, P24, Bunny, SMTP/contact. |
| P1 env niepelne | .env.example:47-58; docker-compose.yml:35-50 | Brak P24_*, BUNNY_*, ALLOWED_ORIGINS, COURSE_PRICE_GROSZ. |
| P1 courseId=1 | artifacts/physics-platform/src/pages/topic-detail.tsx:79,111,245 | Komentarz "mocked for now" i powtarzane courseId: 1. |
| P1 AI backend-only | artifacts/api-server/src/routes/ai.ts:49-97 | SYSTEM_PROMPT i Gemini call tylko backend. |
| P1 AI task route | artifacts/api-server/src/routes/ai.ts:99-215 | requireAuth, requireCourseAccess, image validation, log aiChecks, update progress bez upsert. |
| P1 platnosci P24 | artifacts/api-server/src/routes/payments.ts:77-125, 164-245 | Rejestracja, sign, webhook sign/amount/verify. |
| P1 returnUrl | artifacts/api-server/src/routes/payments.ts:97 | urlReturn: returnUrl ?? config.appUrl/payment/success. |
| P1 mock payment | payments.ts:292-327; success.tsx:30-137 | Endpoint mock-complete istnieje, ale frontend go nie wywoluje. |
| P1 quiz A-D | admin/courses.tsx:41 | LETTERS = ["A","B","C","D","E","F"] mimo MVP A/B/C/D. |
| P1 mobile Excalidraw | topic-detail.tsx:528-535 | Komunikat najlepiej na tablecie/komputerze i h-[600px]. |